**迭代计划（简化版）**

制定日期：2018年07月03日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910157 | 姓名 | 陈江涛 |
| 学号 | 515030910033 | 姓名 | 方娄昊 |
| 学号 | 515030910108 | 姓名 | 刘泽宇 |
| 项目名称 | 课程事务微信小程序 | | |
| 迭代名称 | Sprint3 | 计划起止日期 | 2018年07月23日至  2018年07月27日 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 随机点名功能 | 2018年07月23日至  2018年07月27日 | 刘泽宇 | | 2 | 文件功能 | 2018年07月23日至  2018年07月27日 | 陈江涛 | | 3 | 投票功能 | 2018年07月23日至  2018年07月27日 | 方娄昊 | | 4 | 课堂测验功能界面优化 | 2018年07月23日至  2018年07月27日 | 方娄昊 | | | | |
| 预期成果：  本次迭代结束后将基本完成小程序所有功能，并且界面也有一定的优化，可以正常运行的初级版本 | | | |
| 主要的风险和应对方案：   1. 微信小程序实现文件上传下载有一定难度   应对方案：用web页面实现文件上传以及下载，在小程序中打开该网页   1. 这次迭代仅有5天时间，较为紧迫   应对方案：将部分任务移到最后一次迭代完成 | | | |