**迭代计划**

制定日期：2018年07月09日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910157 | 姓名 | 陈江涛 |
| 学号 | 515030910033 | 姓名 | 方娄昊 |
| 学号 | 515030910108 | 姓名 | 刘泽宇 |
| 项目名称 | 课程事务微信小程序 | | |
| 迭代名称 | Sprint2 | 计划起止日期 | 2018年07月09日至  2018年07月20日 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | WXSS样式调整 | 2018年07月09日至  2018年07月12日 | 方娄昊 | | 2 | 管理员设置及用户注册 | 2018年07月09日至  2018年07月13日 | 陈江涛 | | 3 | 公告发布 | 2018年07月09日至  2018年07月10日 | 陈江涛、刘泽宇 | | 4 | 作业发布及通知 | 2018年07月09日至  2018年07月13日 | 陈江涛、刘泽宇 | | 5 | 服务器部署 | 2018年07月13日至  2018年07月15日 | 陈江涛 | | 5 | 签到及前端页面逻辑控制 | 2018年07月16日至  2018年07月20日 | 陈江涛 | | 6 | 课堂测验 | 2018年07月16日至  2018年07月20日 | 方娄昊 | | | | |
| 预期成果：  本次迭代结束后将实现一个拥有基本功能的可运行版本，具有作业发布，查看和通知，课堂测验发布及查看，公告发布查看以及管理员设置等功能。 | | | |
| 主要的风险和应对方案：   1. 小程序向用户发消息、计算地理位置距离，存在技术风险。   应对方案：多多学习小程序的开发   1. 这次迭代功能点较多，时间较为紧迫。   应对方案：平时认真工作，周末加班赶工。 | | | |