**迭代计划（简化版）**

制定日期：2018年07月03日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910157 | 姓名 | 陈江涛 |
| 学号 | 515030910033 | 姓名 | 方娄昊 |
| 学号 | 515030910108 | 姓名 | 刘泽宇 |
| 项目名称 | 课程事务微信小程序 | | |
| 迭代名称 | Sprint4 | 计划起止日期 | 2018年08月20日至  2018年09月07日 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 服务器ssl加密 | 2018年08月20日至  2018年08月25日 | 陈江涛 | | 2 | 文件功能 | 2018年08月20日至  2018年08月27日 | 陈江涛 | | 3 | UI 改善 | 2018年08月20日至  2018年08月31日 | 陈江涛 | | 4 | 功能测试 | 2018年09月01日至  2018年09月07日 | 陈江涛 | | 5 | 性能、压力测试 | 2018年09月01日至  2018年09月07日 | 陈江涛 | | 6 | 签到、测验数据统计 | 2018年09月01日至  2018年09月05日 | 陈江涛 | | 7 | 投票 | 2018年09月01日至  2018年09月05日 | 方娄昊 | | 8 | 关于、指南等4个静态页面 | 2018年09月01日至  2018年09月03日 |  | | | | |
| 预期成果：  本次迭代需要完成一个可以上线运行的版本，并对所有功能都进行了功能测试、性能测试。 | | | |
| 主要的风险和应对方案：   1. 最后一次迭代时间较为紧迫，任务量较大   应对方案：抓紧时间开发   1. 没有性能、压力测试经验   应对方案：多查资料，多学习 | | | |