**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 12 | 项目名称 | 课程事务管理 |
| 迭代名称 | Sprint4 | 实际起止日期 | 2018/08/20——2018/09/07 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  完成的任务：性能、压力、功能测试，投票功能，UI改善  实现的功能：投票功能  进度：小程序完成，进度正常 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  遇到的问题：原本界面设计不合理，之前完成的各个功能均存在bug，错误处理不完善等问题。  发生的变更：界面重构，签到距离计算校准， | | | |
| 经验和教训： | | | |